FORMATO DE INFORME DE COSTOS Y ANÁLISIS DE PROVEEDORES

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Plataforma web de comercio y difusión para SUMILED
Fecha de Elaboración: 22 de Octubre de 2025
Elaborado por: Kamell Noguera, Mariana Gonzalez, Santiago Cardenas y Juan Lozano
Versión del Documento: _________________________________
Área Solicitante: _______________________________________

II. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROVEEDORES

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

HARDWARE

- Especificación mínima: Procesador Intel i5 - Ryzen 5, 8 GB RAM, SSD 256 GB.

- Especificación recomendada: Procesador Intel i7 - Ryzen 7, 16 GB RAM, SSD 512 GB

SOFTWARE

- Especificación mínima: Windows 10 Profesional

- Especificación recomendada:Windows 11 Profesional, Visual Studio Profesional  2022, Microsoft Office 2021, SQL Server

CONECTIVIDAD

- Especificación mínima: 15 Mbps de velocidad de descarga y 5 Mbps de subida.

- Especificación recomendada: 30 Mbps de velocidad de descarga y 15 Mbps de subida.

SOPORTE

- Especificación mínima: Servicio de soporte técnico básico que cubra fallos en el funcionamiento del sistema durante los primeros 6 meses posteriores a la implementación.

- Especificación recomendada: Servicio de soporte técnico ampliado con garantía de 12 meses posteriores a la implementación.

B. COMPARATIVA DE PROVEEDORES

| Proveedor | Producto/Servicio | Costo Unitario | Cantidad | Costo Total | Especificaciones Técnicas | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vercel | Alojamiento web y funciones serverless | $0 (plan gratuito) | 1 | $0 (plan gratuito) | Hosting para sitios web dinámicos, suporte para HTML, JS, React, Next.js. Conexión a bases de datos externas. | Rapido y gratis, dominio web incluido, integración con GitHub | Directamente no almacena bases de datos |
| Oracle Cloud | Base de datos autónoma y servidor virtual | $0 (Always Free Tier) | 1 | $0 | Base de datos máquinas virtuales, almacenamiento persistente | Rendimiento de alta capacidad, servicio gratuito sin limite de tiempo | Interfaz técnica, requiere más conocimientos para configurar |
| Microsoft Azure | # Servicios populares gratuitos por 12 meses (como máquinas virtuales B1 y bases de datos) y más de 55 servicios adicionales siempre gratuitos, como Azure Functions, App Service y Azure DevOps (con límites) | $0 (plan gratuito) | 1 | $0 | Una plataforma integral con más de 200 servicios que abarcan computación, almacenamiento, redes, bases de datos, inteligencia artificial y más | Permite aumentar o disminuir recursos (máquinas virtuales, almacenamiento) bajo demanda, adaptándose a las necesidades del negocio. | La vasta cantidad de servicios puede ser abrumadora, requiriendo conocimientos especializados para su gestión y optimización. |
| Vultr | Base de datos y servidor virtual | $0 (créditos promocionales) o desde € 3/mes | 1 | $0 o € 3 | Rendimiento superior con almacenamiento SSD/NVMe y redes rápidas, presencia global para baja latencia, precios competitivos con facturación por hora, | Rápido y fácil de usar, precios bajos, múltiples regiones | No cuenta con plan gratuito permanente, solo créditos iniciales por recursos básicos. |

C. MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Criterio | Peso (%) | Microsoft Azure | Vercel | Vultr | Oracle Cloud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo | 30% | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Calidad | 25% | 9 | 9 | 8 | 10 |
| Soporte tecnico | 20% | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Vida util | 15% | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Garantía | 10% | 9 | 8 | 8 | 9 |
| PUNTAJE TOTAL | 100% | 94% | 90% | 88% | 90% |

III. ESTIMACIÓN DE COSTOS

A. COSTOS DE HARDWARE

| Componente | Especificaciones | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Proveedor Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidores | # Servidor Lenovo Ts440 Intel Xeon E3 1226 V3 Ram 32gb 1tb Ssd 32 Gb | 1 | $780.000 | $780.000 | Lenovo |
| Equipo de torre | Procesador Intel Core i5-12600 KF, 16GB De RAM, SSD 512 GB NVMe M.2 | 1 | 1.499.900. | 1.499.900 | Variable |
| Monitor | AOC 22B2HM2 22″ Full HD VA 100 Hz | 1 | $439.900 | $439.900 | AOC, Mercado Libre |
| Dispositivos Periféricos | Combo HP Alámbrico Teclado + Mouse 150 Negro | 1 | $120.000 | $120.000 | HP, Falabella |
| SUBTOTAL HARDWARE |  |  |  | $2.839.800 |  |

B. COSTOS DE SOFTWARE

| Software | Tipo (Licencia/Suscripción) | Cantidad | Costo Unitario | Costo Anual | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | PAQUETE: Windows 11 Pro + Microsoft Office 2021 Professional Plus | 1 | $65.821 | $65.821 | NEXTCODES |
| Visual Studio Professional 2022 | Licencia | 1 | $99.000 | $99.000 | Revolution Soft |
| SQL Server | Licencia | 1 | $219.063 | $219.063 | G2A |
| Suite de aplicaciones de productividad | Licencia (Office si formatea debe comprar un código nuevo) | 1 | Incluido con sistema operativo | N/A | NEXTCODES |
| SUBTOTAL SOFTWARE | $383.884 |  |  |  |  |

C. COSTOS ADICIONALES

| Concepto | Descripción | Costo | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación | Formación del personal en el uso del sistema, manejo de inventario, generación de reportes y copias de seguridad. | $1.700.000 | Una vez |
| Capacitación | Formación del personal en el uso del sistema | $1.400.000 | Una vez |
| Servicios | Servicios básicos como Luz, agua y internet | $500.000 | Mensual |
| Mantenimiento | Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos | $2.250.000 | Anual |
| Soporte Técnico | Atención remota o presencial para resolución de incidencias del sistema, actualizaciones de software y asistencia técnica continua. | $2.000.000 | Anual |
| Contingencias (10-15%) | Fondos destinados a imprevistos técnicos, reemplazos de componentes o ampliaciones del sistema. | $1.500.000 | Dependiendo el caso |
| SUBTOTAL ADICIONALES |  | $9.350.000 |  |

IV. PROPUESTA TÉCNICA

A. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Objetivo de la Solución: Implementar un sistema informático de gestión para la tienda SUMILED que permita controlar el inventario, registrar ventas, generar reportes automáticos y optimizar los procesos administrativos, garantizando eficiencia y trazabilidad en las operaciones diarias.

Alcance: La solución incluye la instalación del software en los equipos del administrador y del trabajador, configuración de la base de datos, capacitación del personal, implementación de copias de seguridad automáticas y soporte técnico durante el primer año.

Beneficios Esperados:

- Reducción de errores en el control de inventario.

- Mayor agilidad en el proceso de venta.

- Acceso rápido a reportes de ventas y existencias.

- Mejora en la atención al cliente y en la toma de decisiones.

- Aseguramiento de la información mediante respaldos automáticos.

Requisitos Técnicos:

Hardware:

- Computador tipo torre con procesador Ryzen 7, 16 GB RAM, SSD 512 GB.

- Servidor local con almacenamiento mínimo de 1 TB.

- Conexión a Internet mínima de 10 Mbps (descarga) y 5 Mbps (subida).

Software:

- Sistema operativo Windows 11 con licencia.

- Office 365

- Navegador actualizado (Chrome o Edge).

B. ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Preparación: Análisis de requerimientos, adquisición de equipos, instalación de licencias y software base.

- Tiempo estimado: 1 semana

- Responsable: Equipo técnico / Administrador del proyecto

Instalación: Montaje físico de equipos, configuración de red y acceso a base de datos.

- Tiempo estimado: 3 días

- Responsable: Técnico en sistemas

Configuración: Personalización del sistema, creación de usuarios y permisos

- Tiempo estimado: 3 días

- Responsable: Desarrollador/Tecnico

Pruebas: Validación de funcionamiento, registro de ventas de prueba, corrección de errores.

- Tiempo estimado: 4 días

- Responsable: Equipo técnico / Usuarios

Capacitación: Formación del personal en uso del sistema, reportes y copias de seguridad.

- Tiempo estimado: 2 días

- Responsable: Capacitador asignado

Puesta en Marcha: Activación oficial del sistema, seguimiento inicial y soporte.

- Tiempo estimado: 2 días

- Responsable: Administrador/Soporte técnico

C. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis Requerimientos | █████ |  |  |  |
| Selección Proveedores |  | █████ |  |  |
| Adquisición |  |  | █████ |  |
| Implementación |  |  |  | █████ |
| Pruebas |  |  |  | █████ |

V. RESUMEN EJECUTIVO DE COSTOS

| Concepto | Costo Inicial | Costo Anual Recurrente |
| --- | --- | --- |
| Hardware | $7.000.000 | $2.000.000 |
| Software | $388.063 | $388.063 |
| Servicios | $500.000 | $3.000.000 |
| Implementación | $1.700.000 | - |
| Contingencias | $1.500.000 | - |
| TOTAL | $11,088,063 | $3.500.000 |

VI. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

A. PROVEEDOR RECOMENDADO

- Nombre: Diversos proveedores según requerimientos del proyecto

- Razón de la Selección: La elección de proveedores se realiza con base en criterios de calidad, costo, soporte y disponibilidad. Esta estrategia permite contar con opciones flexibles que se ajustan a las necesidades técnicas y presupuestales de la empresa, garantizando un equilibrio entre rendimiento, fiabilidad y cumplimiento de plazos.

- Ventajas Competitivas:

- Permite optimizar los recursos al seleccionar la mejor opción para cada fase del proyecto.

- Facilita la contratación de servicios especializados en diferentes áreas (hardware, software, soporte, capacitación).

- Incrementa la capacidad de respuesta ante cambios, imprevistos o nuevas necesidades.

- Disminuye la dependencia de un solo proveedor, reduciendo riesgos técnicos y financieros.

- Favorece mejores condiciones de negociación en precios, tiempos y garantías.

B. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Supervisar regularmente la calidad de los servicios y productos suministrados por cada proveedor.

- Asegurar la existencia de contratos y acuerdos claros que definan tiempos de respuesta, mantenimiento y garantías.

- Mantener un fondo de contingencia para cubrir eventuales gastos técnicos, de soporte o reposición de equipos.

C. PRÓXIMOS PASOS

- Aprobación del costo total por gerencia o arrendador

- Formalizar la compra e instalación de los equipos y licencias requeridas.

- Coordinar la capacitación del personal y la puesta en marcha del sistema.

VII. ANEXOS

- Cotizaciones de proveedores

- Especificaciones técnicas detalladas

- Plan de implementación completo

- Documentación de garantías y soporte

Documento elaborado el: [Fecha]
Próxima revisión: [Fecha]